## Slide 1
第四周工作总结
WORK REPORT
IN THE FOURTH WEEK
汇报人：李东阳 组名：项目二超级玛丽组

## Slide 2
目录
CONTENT
01
本周工作概述
02
本周工作完成情况
03
本周遇到的问题
04
下一周工作计划

## Slide 3
本周工作概述
01

## Slide 4
关键词
01
02
03
04
05
05
目前进行的单元测试
04
Gitlab项目管理
03
Git的使用
02
自动化Giit Hooks辅助工程质量
01
Gitlab CI流水线辅助测试
工作概述

## Slide 5
本周工作完成情况
02

## Slide 6
陈骁
前端微信小程序端部分
前后端连接
李明骏
前端web管理端活动、校友、
管理员管理部分前后端连接
胡天伟
前端web管理端报名、课程管理部分
前后端连接
李东阳
后端web管理端
后端测试、前后端连接，学习Git hooks
马妍
后端微信小程序端
后端测试、CI流水线辅助测试
成员分工情况
基本做到任务分配均衡

## Slide 7
陈骁
目前issue梳理完成情况可观，进度尚在不断跟进，预计在本周日完成全部分配issue
李明骏
目前issue数量可观，与后端建立诸多功能模块的对接，预计在本周日完成全部分配issue
胡天伟
Issue梳理数量可观，与后端已建立诸多功能模块的对接，部分功能尚在跟进，预计在本周日完成全部分配issue
李东阳
目前issue梳理完成情况可观，进度尚在不断跟进，后端测试尚在完善，学习hooks，预计在本周日完成全部分配issue
马妍
目前issue梳理完成情况可观，进度尚在不断跟进，后端测试、CI流水线辅助测试尚在完善，预计在本周日完成全部分配任务
成员完成情况
各成员完成情况大致相同，进度基本同步，本周伊始，便开始了前后端对接工作，现已成效显著，基本完成了

## Slide 8
Gitlab CI工作流辅助测试
目前尚在学习阶段，且前后端测试目前进度尚不明朗，小组成员集中大量时间围绕在前后端连接的功能实现上，gitlab-ci.yml文件尚在配置状态，runner已经注册完成，预计本周六将完成CI工作流辅助测试的全部工作
（尚在编辑）将在本周六晚完成

## Slide 9
目前尚在编写状态
如pre-commit、commit-msg的文件，若功能正确，则大致完成对前后端代码风格的检测
正在学习Hooks的相关语法
具体一些语句的用法尚不明确
距离达成目的尚有一段距离
预计于本周六
完成Hooks的模块
同时完成相关测试
Git Hooks辅助工程质量
配置文件是否中肯尚未可知也

## Slide 10
Git的使用-完成某一issue的步骤
④Git commit –m “具体完成了
什么 Ref #issue-id”
提交、注意了关联issue
同时规范了每次commit的格式
⑤Git pull –rebase origin master
进行本地rebase
远端进行merge请求
MR注意到review
①Git fetch origin master
拉取远端master
②Git checkout – b 新分支名
建立新的工作分支，同意了分支的命名情况
③Git add +修改的文件
在新的工作分支上追踪、添加文件到新建分支

## Slide 11
Git的使用-完成某一issue的步骤
远端进行merge请求
MR注意到review
在远端发起merge请求时，勾选删除工作分支，同时将commit请求合并，直到merge为止，完成对一个issue的清理

## Slide 12
①
②
③
④
⑤
⑥
Milestone设定
本周Milestone为基本实现程序功能，本周完成进度为70%
Issue拆分
前端拆分issue共93个
后端拆分issue共25个
Board
以阶段、优先级、类别建立boardlist，完成对issue看板的关联
Label管理
优先级：低、中、高、立即处理；阶段：设计、开发、评审与测试；类别：新功能、bug、改进
Issue时间记录
对每个issue进行了estimate时间预估，基本完善对commit进行了spend时间日志的登记
MR的评审
对每个人提交的MR进行至少2min的review，发现问题后及时进行改正
Gitlab项目管理

## Slide 13
issue-（部分）

## Slide 14
Board

## Slide 15
Label管理

## Slide 16
单元测试
前端
目前前端测试采用jest完成，覆盖率已达到一定程度，但一些问题也随之出现，例如有图片的一些组件基本上测试都会报错，目前正在完善中
后端
目前后端测试基本完成了对数据表、函数的测试，覆盖率基本达到要求水平
已完成的单元测试-Test

## Slide 17
目前前端测试采用jest完成，覆盖率已达到一定程度，但一些问题也随之出现，例如有图片的一些组件基本上测试都会报错，目前正在完善中
已完成的前端单元测试

## Slide 18
目前后端测试基本完成了对数据表、函数的测试，对请求方式、请求内容，覆盖率基本达到要求水平，达到82%
已完成的后端单元测试

## Slide 19
前端功能方面：

## Slide 20
本周遇到的问题
03

## Slide 21
30
60
50
70
40
2016
2014
2012
2010
2008
云片网插件的安装和使用
问题缘由、问题出现、问题解决
后端环境出现间或的崩塌
后端环境出现的部分问题
后端测试时测试数据库的bug
诸如错误序号1007、1366、1010
遇到的问题

## Slide 22
由于需要满足用户验证码登录，在比对各大短信运营商的信息后，决定采用云片网来满足需求
问题产生
在sdk包导入后，程序陷入网络异常瘫痪，只有取消包引入后才可以，正常访问前后端
问题出现
在dockerfiles文件夹中的backend文件中添加pip install yunpian-python-sdk语句，通过docker-compose build操作完成对包的导入
问题解决
关于云片网的问题

## Slide 23
关键词
关键词
关键词
  本地docker配置异同
部分组内成员docker在安装时曾出现各不相同的bug，经过各自调试后，导致docker跑不起来
  镜像中的容器个数过多
在多次跑docker-compose run backend命令后，致使docker反应过慢，后发现是此命令会建立容器，下载docker的容器可视化软件katematic可以解决，优化了容器管理
  跑后端运存爆炸
后端界面不断刷新，无法正常显示，运存量激增
后端环境的问题

## Slide 24
后端测试时测试数据库的bug-1010
转载https://www.cnblogs.com/ivictor/p/5917370.html

## Slide 25
下一周工作计划
04

## Slide 26
现有功能仍需继续进行测试修缮，界面仍需美化工作
前端功能完善及界面美化
对后端的函数测试虽然覆盖率基本达标，单程度尚未甄熟，仍需完善，同时部署云数据库以满足功能，云服务器
完善后端模块测试
在尽力完备的测试下，使得程序可以在实现功能准确的基础上，突出健壮性，打包交叉测试
程序健壮性、准确性
完成全部的功能完善

## Slide 27
Thanks！
WORK REPORT
IN THE FOURTH WEEK
汇报人：李东阳 组名：项目二超级玛丽组